# 市场风险仪表盘项目立项与实施方案（Next.js）

版本：1.0

日期：2026-05-28

适用对象：产品、设计、研发、运营、Codex

# 1. 立项结论

建议立项，项目按 “统一风险仪表盘 + 单指标详情页 + 方法论说明页 + 内容页” 四层结构推进。

这个项目不是再做一个“只显示 VIX 数字”的小工具，而是做一个 帮助用户理解风险是否正在跨资产扩散 的市场风险站点。站点的核心价值不是“告诉用户今天恐慌不恐慌”，而是把权益波动、系统性金融压力、解读方法和背景内容放在一个地方，帮助用户建立稳定的观察框架。

一句话定位：

给金融爱好者看的市场风险仪表盘，用统一页面把 VIX、期限结构、跨市场波动、金融压力与解读逻辑组织起来，让用户知道“现在是正常波动，还是风险开始共振”。

本项目推荐采用：

前端框架：Next.js 16.x + App Router + TypeScript

渲染模式：Server Components 为主，图表模块局部 Client Components

数据存储：Managed PostgreSQL + Drizzle ORM

部署：Vercel

定时同步：Vercel Cron（生产建议 Pro）或外部定时器打内网接口

内容系统：文件型 MDX

首版原则：先做可公开、可持续、可解释的版本，不先碰高授权风险数据

# 2. 背景与机会

## 2.1 用户问题

很多用户第一次接触市场风险指标时，会习惯性只看 VIX，然后把 VIX 高低直接理解成“市场危险”或“市场安全”。这会有两个问题：

单看 VIX 很容易被短期消息带偏。

真正值得关注的，通常不是某一个指标抬头，而是多个市场的风险是否开始一起升温。

## 2.2 市场机会

现有公开工具常见两种形态：

纯数据页：数字很多，但不知道怎么读。

纯内容页：解释很多，但没有数据联动。

本项目的机会点在于把工具和内容结合起来：

用统一风险仪表盘承接“现在怎么看”

用详情页解决“这个指标到底是什么”

用方法论页解决“几个图应该怎么一起看”

用文章页解决“为什么这次的市场环境不一样”

## 2.3 立项边界判断

本项目不是券商终端，不追求 tick 级实时性；

本项目也不是投顾服务，不做买卖建议；

本项目更像是一个 市场风险观察工具 + 教育型内容站。

# 3. 产品愿景、定位与原则

## 3.1 产品愿景

做一个让金融爱好者、交易型用户、内容创作者都愿意打开的“风险观察首页”。

## 3.2 目标用户

### A. 金融爱好者

想知道今天市场是不是“真紧张”

不想只看社交媒体情绪

需要一个能长期复用的观察框架

### B. 交易/资产配置用户

想快速判断风险是在权益市场、债市还是系统层面

需要风险代理指标来辅助仓位判断

需要历史区间、分位数、交叉验证

### C. 财经内容创作者

需要可引用的图表和解释

需要清晰的数据来源与更新时间

需要能快速写解读的模板

## 3.3 产品原则

解释优先于堆指标

不做“指标越多越专业”的错觉，先保证每个指标有用、有解释。

统一页面优先于分散页面

先把首页的联合解读能力做好，再做更多子页面。

公开可用优先于高风险抓取

首版只接入稳定、公开、可维护的数据源；对授权不明或明确限制再分发的数据，放到后续 licensed 版本。

内容价值优先于薄工具页

每个核心页面都必须有解释、数据来源、更新时间、免责声明和延伸阅读。

# 4. 项目目标、成功指标与非目标

## 4.1 项目目标

产品目标

提供一个统一的市场风险总览页面

提供核心指标的详情页和方法论页

让用户能看懂“单指标信号”和“多指标共振”

为后续内容页、SEO 和商业化打基础

技术目标

建立稳定的数据同步、存储、缓存和展示链路

用 Next.js App Router 实现 SSR/ISR 友好的内容与数据站点

建立可扩展的指标配置与数据适配器机制

让 Codex 能按文档直接开始实现

## 4.2 成功指标（项目内指标）

不设置对外增长承诺，内部验收只看以下维度：

首页可在一次访问中回答“当前风险状态是什么”

每个指标页具备：定义、数据源、更新时间、图表、区间说明、常见误读

数据同步失败可监控、可重试、可追踪

至少具备一套自动生成的日度/周度解读文案模板

SEO 基础设施完整：metadata、OG、sitemap、robots、结构化数据

站点在没有广告时也成立；广告只作为后续增强项

## 4.3 非目标

首版不做以下内容：

不做用户账户体系

不做交易信号订阅

不做实时分钟级行情

不做复杂自定义 watchlist

不做量化回测器

不做高级会员系统

不做所有全球市场指标一口气接入

# 5. 产品范围与版本规划

# 5.1 MVP（必须做）

## 页面

首页仪表盘 `/`

指标列表页 `/indicators`

单指标详情页 `/indicators/[slug]`

方法论说明页 `/how-to-read`

数据来源页 `/data-sources`

文章列表页 `/articles`

文章详情页 `/articles/[slug]`

关于页 `/about`

隐私政策 `/privacy`

使用条款 `/terms`

## 指标

VIX

VIX 3M（VXV）与 VIX/VXV 期限结构代理

VXN

RVX

VXD

STLFSI4

NFCI

ANFCI（可选但推荐）

站内综合风险分数（自研）

## 能力

日/周数据抓取与落库

最新值、近 1 日/5 日/20 日变化

1 年分位数、Z-Score

自动解读模块

文章系统（MDX）

方法论与指标解释文案

# 5.2 V1.1（建议后做）

VIX9D

VVIX

SKEW

Put/Call Ratio

AAII Sentiment

NAAIM Exposure Index

比较页 `/compare`

周报页 `/weekly`

社交分享图自动生成

# 5.3 V2（需要授权或更强运维后再做）

MOVE Index

High Yield OAS（公开展示前必须做授权审查）

全球市场模块（VSTOXX、India VIX、Nikkei 225 VI、VHSI）

用户收藏、自定义仪表盘

会员深度内容或 API 服务

# 6. 信息架构与路由设计

| 路由 | 页面类型 | 作用 | 是否 MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| `/` | 首页仪表盘 | 统一看当前风险状态 | 是 |
| `/indicators` | 列表页 | 浏览全部指标 | 是 |
| `/indicators/vix` | 指标详情 | VIX 定义、图表、解读 | 是 |
| `/indicators/vix-term-proxy` | 指标详情 | VIX / VXV 或 VIX-VXV 期限代理 | 是 |
| `/indicators/vxn` | 指标详情 | 科技股波动 | 是 |
| `/indicators/rvx` | 指标详情 | 小盘股波动 | 是 |
| `/indicators/vxd` | 指标详情 | 道指波动 | 是 |
| `/indicators/stlfsi4` | 指标详情 | 圣路易斯联储金融压力 | 是 |
| `/indicators/nfci` | 指标详情 | Chicago Fed 金融条件 | 是 |
| `/how-to-read` | 方法论页 | 教用户如何联读多个图表 | 是 |
| `/data-sources` | 数据页 | 数据来源、频率、授权说明 | 是 |
| `/articles` | 内容页 | 文章列表 | 是 |
| `/articles/[slug]` | 内容页 | 深度文章 | 是 |
| `/compare` | 工具页 | 多指标对比 | 否（V1.1） |
| `/weekly` | 内容页 | 自动周报/周观察 | 否（V1.1） |
| `/about` | 静态页 | 产品介绍 | 是 |
| `/privacy` | 静态页 | 隐私政策 | 是 |
| `/terms` | 静态页 | 使用条款 | 是 |

# 7. 核心页面 PRD

# 7.1 首页仪表盘 `/`

## 页面目标

让用户在 10 秒内得到三个答案：

当前整体风险状态如何

风险主要来自哪一类市场

这是不是系统性共振

## 页面结构

### A. Hero 区

标题：市场风险仪表盘

副标题：把权益波动、金融压力和方法论放到一张首页里

数据更新时间

风险状态标签：平静 / 观察 / 升温 / 明显承压 / 风险共振

### B. 综合风险温度

一个 0–100 的综合分数卡

一个简洁文字说明

一个“这分数是怎么来的”跳转到方法论页

### C. 核心指标卡片

每张卡展示：

指标名

最新值

1D / 5D / 20D 变化

1Y 分位数

状态标签

跳转详情页

### D. 联合解读模块

用一段人话解释目前的组合状态，例如：

VIX 升，但 STLFSI4/NFCI 仍低于 0，说明更像权益市场短期波动

VIX 和小盘/科技波动一起抬升，风险偏好下降更明显

风险分数上升主要来自权益端而不是系统端

### E. 图表区

MVP 推荐 4 块：

VIX + VXV（期限结构代理）

VIX / VXN / RVX / VXD 对比

STLFSI4 与 NFCI

综合风险分数时间序列

### F. 说明区

这不是投资建议

数据延迟和来源说明

去看“如何阅读这个页面”

## 首页验收标准

无需滚动或少量滚动即可理解当前状态

每块信息都能跳到更深的解释页面

首页不能只剩数字，必须有说明文案

页面首屏必须有更新时间与数据来源入口

# 7.2 指标详情页 `/indicators/[slug]`

## 页面目标

回答“这个指标是什么、怎么看、有什么边界”。

## 页面结构

指标简介

最新值与关键变化

主图（1 年默认，可切 3M / 1Y / 5Y / Max）

历史分位与状态说明

如何解读

常见误解

与哪些指标联读

数据源、更新时间、频率、授权说明

相关文章

## 示例：VIX 页必须回答的问题

VIX 是什么

为什么不是“恐慌指数”四个字就能解释完

它和 VXV、VXN、RVX 的关系是什么

VIX 高是否一定意味着马上下跌

为什么还要结合 STLFSI4 / NFCI 一起看

## 详情页验收标准

指标定义不超过两段就能让普通投资者理解

图表下方必须有解读文案，不允许只有图

必须展示数据源、更新时间、数据频率、商用备注

# 7.3 方法论页 `/how-to-read`

这是本项目必须有的一页，也是和“纯数据搬运页”拉开差距的关键页。

## 页面目标

用金融爱好者口吻告诉用户：这几个图要怎么一起看。

## 建议标题

如何阅读这套市场风险仪表盘

## 建议正文结构

为什么不要只看一个 VIX

权益波动看什么

系统性压力看什么

什么叫“共振”

什么叫“表面平静但尾部风险变贵”

哪些情况值得提高警惕

哪些情况只是短期噪音

## 示例文案口吻

我自己看这套仪表盘时，不会把某一个数字当答案。

VIX 更像权益市场的体感温度，STLFSI4 和 NFCI 更像全身检查。

单项升温不一定是系统性风险，但如果好几条线一起抬头，就值得认真一点。

如果只是 VIX 升了，而金融压力指数还在正常区间，我通常会把它先理解成“权益市场在重新给短期波动定价”，而不是直接下结论说系统性风险来了。

# 7.4 数据来源页 `/data-sources`

## 页面目标

公开透明，帮助用户与搜索引擎理解本站不是“黑箱”。

## 每条数据源必须展示

指标名

Source Name

原始机构

获取方式（API / CSV / 手工维护 / 后续授权）

更新频率

最近更新时间

公开展示是否有额外授权风险

备注

# 7.5 文章页 `/articles/[slug]`

## 内容定位

不是新闻快讯，而是 evergreen 内容 + 周期解读。

## 首批文章建议

什么是 VIX：它到底测的是什么

为什么单看 VIX 容易误判

VIX 与 VXV：期限结构怎么读

VIX、VXN、RVX 分别在说什么

STLFSI4 与 NFCI 有什么不同

风险升温时我会看哪几张图

## 文章模板

导语

本文结论

图表引用

方法解释

延伸阅读

数据来源

风险提示

# 8. 指标体系与数据来源策略

# 8.1 首版推荐的数据策略

首版不追求“指标越全越好”，而要追求 数据合法性、稳定性、可维护性、可解释性。

## 原则

优先使用官方或官方镜像的稳定公开接口

能走 API 就不抓页面

明确要求预先批准或限制再分发的数据，不放进首版公开站

不因为“网上能看到”就默认可以公开商用再分发

# 8.2 数据源矩阵

| 指标 | 首版建议 | 数据源 | 获取方式 | 更新频率 | 公开展示建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIX | MVP | FRED / CBOE | FRED API | 日频 | 可做 | 需注明来源 |
| VXV (VIX 3M) | MVP | FRED / CBOE | FRED API | 日频 | 可做 | 用作期限结构代理 |
| VXN | MVP | FRED / CBOE | FRED API | 日频 | 可做 | 科技股波动代理 |
| RVX | MVP | FRED / CBOE | FRED API | 日频 | 可做 | 小盘股波动代理 |
| VXD | MVP | FRED / CBOE | FRED API | 日频 | 可做 | 道指波动代理 |
| STLFSI4 | MVP | FRED | FRED API | 周频 | 可做 | 系统性压力核心指标 |
| NFCI | MVP | FRED / Chicago Fed | FRED API | 周频 | 可做 | 金融条件核心指标 |
| ANFCI | MVP（推荐） | FRED / Chicago Fed | FRED API | 周频 | 可做 | 金融条件相对经济条件的调整版本 |
| VIX9D | V1.1 | Cboe | 需页面/API审查 | 高频/日频 | 先不公开做 | 授权和抓取方式先审查 |
| VVIX | V1.1 | Cboe | 需页面/API审查 | 高频/日频 | 先不公开做 | 后续增强 |
| SKEW | V1.1 | Cboe | 需页面/API审查 | 高频/日频 | 先不公开做 | 后续增强 |
| Put/Call Ratio | V1.1 | Cboe | 页面抓取或授权数据 | 日频 | 审查后做 | 抓取稳定性和再分发需评估 |
| MOVE | V2 | ICE | Licensed API/Data Files | 日频/盘中 | 拿授权再做 | 不建议首版硬接 |
| High Yield OAS | V2 | ICE / FRED | FRED 可见但有再分发限制 | 日频 | 授权后再公开 | 明确有版权/预先批准风险 |
| AAII Sentiment | V1.1 | AAII | 手工/自动抓取需审查 | 周频 | 后做 | 更适合内容增强 |
| NAAIM Exposure | V1.1 | NAAIM | 手工/自动抓取需审查 | 周频 | 后做 | 更适合内容增强 |

# 8.3 首版明确不做的原因

## MOVE

MOVE 是非常好的利率波动指标，但公开、稳定、低风险地自动化接入并不简单。它更适合 licensed 版本，而不是 MVP。

## High Yield OAS

ICE BofA 的相关序列在 FRED 上可以查看，但系列说明里对再分发和公开使用有严格限制。

公开产品首版不应默认把这类数据拿来展示。

## Put/Call Ratio / VVIX / SKEW

这些都很有价值，但首版如果要做得稳，应该先把 FRED 和 Chicago Fed 这类 API 化、节奏稳定的数据链路做扎实，再做页面抓取类适配器。

# 9. 自研综合风险分数与解读引擎

# 9.1 风险分数目标

不是做“神秘黑箱指数”，而是给首页一个更易读的总览层。

## 设计原则

分数仅用于导航，不替代原始指标

每个分数组成都能解释

页面上必须允许用户点进查看“分数怎么来的”

# 9.2 分数构成（MVP 版）

推荐用 0–100 分表达，基于 252 个交易日或 52 个周数据窗口计算标准化分位数。

## 建议公式

risk_score =

0.30 * pct_rank(VIX)

+ 0.15 * pct_rank(VIX / VXV)

+ 0.15 * pct_rank(max(VXN, RVX) - VIX)

+ 0.20 * pct_rank(STLFSI4)

+ 0.20 * pct_rank(NFCI)

## 档位定义

0–30：相对平静

30–50：中性观察

50–70：风险升温

70–85：明显承压

85–100：风险共振

# 9.3 规则解读引擎（MVP）

站内需要一个 deterministic 的解读模块，而不是一开始就完全依赖 LLM。

## 规则样例

若 `VIX_pct > 80` 且 `STLFSI4 < 0` 且 `NFCI < 0`

=> 输出“权益市场短期波动升温，但系统性压力未同步走高”

若 `VIX_pct > 75` 且 `VXN_pct > 75` 且 `RVX_pct > 75`

=> 输出“风险偏好在权益端扩散，科技与小盘同步承压”

若 `STLFSI4 > 0` 且 `NFCI > 0`

=> 输出“系统性金融压力高于历史平均，需提升警惕”

若 `VIX / VXV > 1`

=> 输出“短端波动率高于 3 个月波动率，近期事件风险溢价上升”

# 9.4 文案口吻要求

像一个长期看市场的人

不神神叨叨

不下交易指令

少用“暴涨暴跌、崩盘、抄底、梭哈”之类词

用“我会怎么读这组数据”式表达

## 示例

我现在对这组指标的感觉是：风险主要在权益端升温，但还不像系统性压力全面扩散。

VIX 在抬头，说明短期波动定价回来了；但 STLFSI4 和 NFCI 还没有同步转强，所以我更愿意把这理解成“市场在重新给短期风险定价”，而不是金融系统层面的全面紧张。

# 10. 内容、SEO 与站点可信度设计

# 10.1 内容策略

工具站要能过长期审视，不能做成薄页。

所以每个核心入口都必须带说明内容。

## 必须存在的内容型页面

How to Read 页面

Data Sources 页面

About 页面

Privacy 页面

Terms 页面

至少 6 篇核心文章

## 每个指标页必须有

定义

如何解读

与其他指标联读

常见误区

数据源与更新时间

风险提示

# 10.2 SEO 结构

## Metadata

每个页面都要有：

动态 `title`

动态 `description`

canonical

OG image

Twitter image

structured data

## 结构化数据建议

`WebSite`

`Organization`

`BreadcrumbList`

`Dataset`（数据源页/指标页）

`Article`（文章页）

## 站点基础文件

sitemap.xml

robots.txt

opengraph-image

twitter-image

favicon / apple-touch-icon

# 10.3 页面命名策略

建议以搜索友好和用户理解为先：

`/indicators/vix`

`/indicators/vix-vs-vix3m`

`/articles/what-is-vix`

`/articles/how-to-read-market-risk-dashboard`

# 11. 商业化、广告与合规预案

# 11.1 商业化原则

这个站点的商业化要排在“可信度”之后，而不是之前。

如果首版就做成一堆跳转广告、弹窗和插屏，品牌会直接受损。

## 建议节奏

首版先不放广告，先把内容结构和数据可信度做好

内容页成熟后，再尝试低干扰广告位

工具页尽量少打扰，内容页比工具页更适合承接广告

# 11.2 广告形式建议

推荐优先级：

Banner

Native

Contextual

谨慎或尽量避免：

Popunder

Push

全屏插屏

强干扰浮层

# 11.3 上线前必须具备的政策页

About

Privacy

Terms

Contact（可选但推荐）

Cookie / Consent（面向欧盟或英国用户时需要）

# 11.4 数据合规原则

## 必须写进项目规范

不抓取明确禁止再分发的数据做公开页

所有数据卡片必须展示 source 和 last updated

Data Sources 页面必须公开写清来源

对授权不明的数据，先内测、后公开

对带“pre-approval required”的序列，默认不进入公开 MVP

# 12. 技术方案总览（Next.js）

# 12.1 技术选型

## 核心栈

框架：Next.js 16.x

路由：App Router

语言：TypeScript

UI：Tailwind CSS + shadcn/ui

图表：Recharts（MVP）

数据库：Managed PostgreSQL

ORM：Drizzle ORM

校验：Zod

内容：MDX

测试：Vitest + Playwright

部署：Vercel

监控：Sentry（推荐）

分析：Plausible 或 PostHog（可选）

# 12.2 技术原则

Server-first

页面数据默认在服务器获取

首屏不要依赖客户端二次请求

Route Handlers 管公共 API

公共 JSON API 走 `app/api/.../route.ts`

内部 sync/revalidate 也走 Route Handlers

Client Components 只用于交互图表

页面壳和数据装配尽量留在 Server Components

图表、切换器、比较控件再下沉到 Client Components

数据适配器统一封装

不允许页面直接 fetch 第三方源

所有外部请求必须进 adapter 层，先校验再落库

# 13. 系统架构设计

# 13.1 架构概览

[FRED / Chicago Fed / 未来授权源]

↓

Data Adapters（抓取与解析）

↓

Sync Jobs（Route Handler + Cron）

↓

PostgreSQL（原始观察值 + 快照）

↓

Data Access Layer（聚合、分位、变化）

↓

Next.js Server Components / Route Handlers

↓

Web UI（Dashboard / Indicators / Articles）

# 13.2 模块拆分

## A. Web App

页面渲染

SEO

UI 组件

内容页

JSON API

## B. Ingestion Layer

FRED adapter

Chicago Fed adapter

Cboe adapter（先占位）

licensed sources adapter（后续）

## C. Compute Layer

计算变化率

计算分位数和 z-score

计算综合风险分数

生成解读文案

## D. Content Layer

MDX 文章

方法论页

数据源说明页

# 14. 数据库设计

# 14.1 表设计

## `indicators`

指标主表。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 |
| slug | text unique | 例如 `vix` |
| name | text | 展示名 |
| category | text | `equity_vol`, `systemic_stress` 等 |
| description | text | 简短说明 |
| unit | text | `index`, `percent` |
| frequency | text | `daily`, `weekly` |
| status | text | `active`, `planned`, `licensed_only` |
| source_policy | text | `public_ok`, `review_required`, `licensed_only` |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |
| updated_at | timestamptz | 更新时间 |

## `indicator_sources`

指标与外部源映射表。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 |
| indicator_id | uuid | 外键 |
| provider | text | `fred`, `chicagofed`, `cboe`, `ice` |
| external_id | text | 如 `VIXCLS` |
| fetch_mode | text | `api_json`, `csv`, `manual`, `licensed_api` |
| source_url | text | 原始链接 |
| is_primary | boolean | 是否主源 |
| license_note | text | 授权说明 |
| active | boolean | 是否启用 |

## `observations`

原始时间序列表。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 |
| indicator_id | uuid | 外键 |
| observation_date | date | 观测日期 |
| value | numeric | 数值 |
| raw_payload | jsonb | 原始记录 |
| source_provider | text | 来源 |
| source_external_id | text | 外部 series id |
| fetched_at | timestamptz | 抓取时间 |
| unique(indicator_id, observation_date) | - | 去重约束 |

## `indicator_snapshots`

页面直接读取的快照表，避免每次现场计算。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| indicator_id | uuid | 主键/外键 |
| latest_value | numeric | 最新值 |
| latest_date | date | 最新日期 |
| change_1d | numeric | 1日变化 |
| change_5d | numeric | 5日变化 |
| change_20d | numeric | 20日变化 |
| pct_rank_1y | numeric | 1年分位数 |
| zscore_1y | numeric | 1年z-score |
| state_label | text | 平静/升温等 |
| updated_at | timestamptz | 快照生成时间 |

## `sync_runs`

同步任务日志。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 |
| provider | text | 来源提供方 |
| job_name | text | 任务名 |
| status | text | `success`, `failed`, `partial` |
| started_at | timestamptz | 开始时间 |
| finished_at | timestamptz | 结束时间 |
| records_upserted | int | 写入数 |
| error_message | text | 错误摘要 |
| meta | jsonb | 附加信息 |

## `daily_commentaries`

每日/每周生成的总结文本。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | 主键 |
| as_of_date | date | 生效日期 |
| scope | text | `daily`, `weekly` |
| headline | text | 标题 |
| summary | text | 摘要 |
| body_md | text | 正文 |
| model | text | `rules_v1` 或未来 `llm_v1` |
| inputs_json | jsonb | 输入快照 |
| created_at | timestamptz | 创建时间 |

# 14.2 指标配置模型（建议代码化）

建议在代码中保留一份强类型配置，作为页面与同步逻辑的共享来源。

export type IndicatorConfig = {

slug: string

name: string

category: 'equity_vol' | 'systemic_stress' | 'composite'

frequency: 'daily' | 'weekly'

unit: 'index' | 'percent'

sourcePolicy: 'public_ok' | 'review_required' | 'licensed_only'

primarySource: {

provider: 'fred' | 'chicagofed' | 'cboe' | 'ice'

externalId: string

sourceUrl: string

fetchMode: 'api_json' | 'csv' | 'manual' | 'licensed_api'

}

}

# 15. 数据采集与同步设计

# 15.1 首版数据接入方式

## FRED adapter

适用于：

VIXCLS

VXVCLS

VXNCLS

RVXCLS

VXDCLS

STLFSI4

NFCI

ANFCI

## 请求规范

统一使用：

HTTPS GET

JSON 格式

series/observations endpoint

Zod 校验 response shape

upsert 到 `observations`

## 示例 URL 模式

https://api.stlouisfed.org/fred/series/observations?series_id=VIXCLS&api_key=YOUR_KEY&file_type=json

# 15.2 同步任务设计

## 内部路由

`POST /api/internal/sync/fred`

`POST /api/internal/sync/chicagofed`

`POST /api/internal/compute-snapshots`

`POST /api/internal/revalidate`

## 执行顺序

拉取新数据

upsert observations

计算 snapshots

生成 commentary

触发 cache revalidation

# 15.3 定时任务策略

## 生产建议

使用 Vercel Pro 的 Cron

每个美股交易日盘后同步一次日频数据

每周三在 NFCI 更新后再跑一次周频同步

设置一条手动可触发的重跑入口

## 兼容方案

如果不想绑定 Vercel Pro：

GitHub Actions / 外部 scheduler 调用内部 sync endpoint

endpoint 使用 `CRON_SECRET` 验证

# 16. 缓存与重验证策略

# 16.1 页面层策略

首页与指标页：服务器渲染

数据由数据库读取，不直接读第三方接口

快照层作为主要读取源

图表历史序列按时间窗口查询

# 16.2 Next.js 缓存策略

## 使用原则

页面尽量读本地数据库

数据同步成功后，使用 tag 级别重验证

避免客户端重复请求同一份首屏数据

## 建议 tag

`summary`

`indicator:vix`

`indicator:vxn`

`indicator:rvx`

`indicator:vxd`

`indicator:stlfsi4`

`indicator:nfci`

`articles`

`data-sources`

# 17. API 设计（公开 API + 内部 API）

# 17.1 公开 API

## `GET /api/v1/summary`

返回首页概览所需信息。

{

"asOf": "2026-05-27",

"riskScore": 61,

"stateLabel": "风险升温",

"headline": "权益端波动升温，系统性压力仍未共振",

"topDrivers": ["vix", "vxn", "rvx"],

"cards": [

{

"slug": "vix",

"name": "VIX",

"latestValue": 16.29,

"change1d": -0.72,

"pctRank1y": 0.61,

"stateLabel": "观察"

}

]

}

## `GET /api/v1/indicators`

返回指标列表。

## `GET /api/v1/indicators/:slug`

返回单指标元信息与快照。

## `GET /api/v1/indicators/:slug/observations?range=1y`

返回历史时间序列。

## `GET /api/v1/commentary?scope=daily`

返回最新自动解读。

# 17.2 内部 API

## `POST /api/internal/sync/fred`

Header: `Authorization: Bearer ${CRON_SECRET}`

功能：拉取全部 FRED 系列

## `POST /api/internal/compute-snapshots`

功能：重算快照和风险分数

## `POST /api/internal/revalidate`

功能：按 tag 重建缓存

# 18. 前端组件设计

# 18.1 通用组件

`PageHeader`

`MetricCard`

`Sparkline`

`TimeRangeTabs`

`ChartPanel`

`SourceBadge`

`FreshnessBadge`

`StateBadge`

`CommentaryBlock`

`EmptyState`

`DisclaimerBlock`

# 18.2 首页专属组件

`RiskScoreGauge`

`DriverPills`

`DashboardGrid`

`HowToReadCta`

`MethodologyPreview`

# 18.3 指标页专属组件

`IndicatorHero`

`IndicatorDefinition`

`IndicatorChart`

`IndicatorStats`

`InterpretationGuide`

`MisreadWarnings`

`ReadWithTheseIndicators`

# 19. 代码目录结构建议

app/

(site)/

page.tsx

indicators/

page.tsx

[slug]/

page.tsx

articles/

page.tsx

[slug]/

page.tsx

how-to-read/

page.tsx

data-sources/

page.tsx

about/

page.tsx

privacy/

page.tsx

terms/

page.tsx

api/

v1/

summary/route.ts

indicators/route.ts

indicators/[slug]/route.ts

indicators/[slug]/observations/route.ts

commentary/route.ts

internal/

sync/fred/route.ts

sync/chicagofed/route.ts

compute-snapshots/route.ts

revalidate/route.ts

sitemap.ts

robots.ts

opengraph-image.tsx

icon.tsx

error.tsx

not-found.tsx

layout.tsx

components/

cards/

charts/

layout/

indicators/

commentary/

shared/

content/

articles/

pages/

lib/

db/

client.ts

schema.ts

queries.ts

indicators/

configs.ts

compute.ts

labels.ts

adapters/

fred.ts

chicagofed.ts

cboe.ts

commentary/

rules.ts

templates.ts

seo/

metadata.ts

structured-data.ts

utils/

dates.ts

numbers.ts

arrays.ts

env.ts

scripts/

seed-indicators.ts

backfill-fred.ts

recompute-snapshots.ts

tests/

unit/

integration/

e2e/

# 20. 工程约束（给 Codex 的明确规则）

默认使用 Server Components。

只在图表、筛选器、tabs 这类需要交互的地方使用 Client Components。

页面不得直接请求第三方数据源，统一走 adapter。

数据先落库，页面只读库。

不在首版公开页面使用 `licensed_only` 或 `review_required` 且未经确认的数据。

所有对外展示的指标都必须附带：

数据来源

更新时间

更新频率

免责声明

所有 API response 必须用 Zod 做出站校验或静态类型约束。

所有内部 cron/sync 接口必须做 secret 校验。

所有页面必须有 metadata。

所有文章必须可静态生成。

首页首屏不得依赖客户端 `useEffect` 才拿到主数据。

图表库不能把整个页面变成 CSR。

# 21. 测试与可观测性

# 21.1 必测内容

## 单元测试

分位数计算

z-score 计算

风险分数计算

解读规则输出

adapter 解析器

## 集成测试

FRED adapter -> DB upsert

compute snapshots

summary API response shape

## E2E

首页首屏可见综合风险卡

指标页可正常切换时间范围

数据来源页可访问

文章页 metadata 正确

内部 sync 接口在无 secret 时拒绝访问

# 21.2 监控建议

Sentry：捕获 route handler / page runtime error

DB query logging：仅开发和 staging 开启

Sync 日志：落 `sync_runs`

可选埋点：Plausible 或 PostHog

# 22. 上线前检查清单

## 产品

首页信息结构清晰

每个指标都有解释

方法论页可读

Data Sources 页完整

## 工程

所有环境变量齐全

Cron 能跑

手动 sync 能跑

缓存重建可用

错误页和空状态可用

## SEO

metadata 完整

OG 图可生成

sitemap 正常

robots 正常

canonical 正常

## 合规

隐私政策存在

使用条款存在

数据授权风险已标注

首版未公开接入高风险再分发数据

# 23. 环境变量建议

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=

DATABASE_URL=

FRED_API_KEY=

CRON_SECRET=

SENTRY_DSN=

NEXT_PUBLIC_PLAUSIBLE_DOMAIN=

POSTHOG_KEY=

可选：

BASIC_AUTH_USER=

BASIC_AUTH_PASSWORD=

# 24. 给 Codex 的实施顺序

# Milestone A：脚手架与基础页面

初始化 Next.js 16 App Router + TS + Tailwind + shadcn/ui

建立全局 layout、header、footer

建立首页、指标页、文章页、方法论页、数据来源页空壳

配置 metadata、sitemap、robots、OG

# Milestone B：数据库与配置

建立 Drizzle schema

写 `seed-indicators.ts`

写 indicator configs

完成查询层和 mock data fallback

# Milestone C：FRED 数据链路

写 FRED adapter

写 sync route

写 observations upsert

写 snapshots compute

写 summary API

# Milestone D：首页与详情页

首页卡片、图表、评论模块接真实数据

指标页接真实数据

方法论页与数据来源页补全

文章系统接入 MDX

# Milestone E：质量与收尾

增加 tests

增加 error/loading/not-found

增加 logs 和 sync_runs

加免责声明与 source badge

完成部署文档

# Milestone F：后续增强

加比较页

加 AAII/NAAIM

审查 Cboe/ICE 数据接入

增加 licensed 模式

# 25. 验收标准（Definition of Done）

## 产品完成定义

用户打开首页后，能在一屏内知道当前风险状态和主要驱动

单个指标页能解释指标本身，也能告诉用户如何与其他指标联读

站内至少有一页“如何读这套图”的方法论页

数据来源透明公开

## 技术完成定义

所有 MVP 指标都能自动同步

数据入库后能生成快照和解读

首页和详情页都从数据库取数

API 和页面可在生产环境稳定运行

有基本测试和监控

## 质量完成定义

页面不出现“只有图没有解释”

页面不出现“只有数字没有来源”

站点不依赖不明授权的数据上线公开版本

# 26. 建议的首批站内文案

## 首页 Hero

市场风险仪表盘

别只盯一个 VIX。把权益波动、期限结构和系统性压力放到一起看，才更接近真实的市场温度。

## 首页说明

我更关心的从来不是“某个指标今天高不高”，而是风险到底在什么地方升温：

是股票市场自己在抖，还是系统层面的压力也在跟上。

这套页面就是拿来回答这个问题的。

## 方法论页引导

如果你平时也喜欢盯图表，这一页会很实用。

我们不是把几个指标堆在一起，而是把“这些指标什么时候该一起读、什么时候不要过度解读”讲明白。

# 27. 推荐的首版技术决策（供团队快速拍板）

## 必须拍板

使用 Next.js App Router

使用 TypeScript

使用 Server Components 为主

使用 PostgreSQL

使用 Drizzle ORM

使用 FRED 作为首版主数据源

使用 Vercel 作为部署平台

使用 MDX 管内容

## 可以后置

是否加会员

是否接入 Sentry

是否引入 PostHog / Plausible

是否在首版就放广告

是否做 compare 页面

是否做周报自动发布

# 28. 官方参考与数据源清单

## Next.js / Vercel

Next.js App Router

https://nextjs.org/docs/app

Next.js Route Handlers

https://nextjs.org/docs/app/getting-started/route-handlers

Next.js Metadata and OG images

https://nextjs.org/docs/app/getting-started/metadata-and-og-images

Next.js revalidateTag

https://nextjs.org/docs/app/api-reference/functions/revalidateTag

Next.js 16

https://nextjs.org/blog/next-16

Vercel Cron Quickstart

https://vercel.com/docs/cron-jobs/quickstart

Vercel Cron Usage & Pricing

https://vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing

## 数据源

FRED API Overview

https://fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/

FRED series/observations

https://fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/series_observations.html

VIX (VIXCLS)

https://fred.stlouisfed.org/series/VIXCLS

VXV (VXVCLS)

https://fred.stlouisfed.org/series/VXVCLS

VXN (VXNCLS)

https://fred.stlouisfed.org/series/VXNCLS

RVX (RVXCLS)

https://fred.stlouisfed.org/series/RVXCLS

VXD (VXDCLS)

https://fred.stlouisfed.org/series/VXDCLS

STLFSI4

https://fred.stlouisfed.org/series/STLFSI4

NFCI

https://fred.stlouisfed.org/series/NFCI

ANFCI

https://fred.stlouisfed.org/series/ANFCI

Cboe VIX Term Structure

https://www.cboe.com/tradable-products/vix/term-structure/

ICE MOVE Index

https://developer.ice.com/fixed-income-data-services/catalog/ice-data-indices-move-index

Chicago Fed NFCI current data

https://www.chicagofed.org/research/data/nfci/current-data

# 29. 最终建议

这个项目首版最重要的不是“把所有听起来厉害的指标都接上”，而是先把一条可靠的产品逻辑跑通：

统一风险首页 → 单指标详情 → 方法论说明 → 内容页承接 → 后续再扩更多数据源。

只要这条链路成立，这个站就不是一次性工具，而是一个可以持续长大的资产。